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แผนการดำเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำ
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565    ฉบับนี้ เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan) จัดทำขึ้นหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว เพื่อแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดแผนงาน/โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และแสดงถึงการดำเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย 
ซึ่งจะทำให้แนวทางในการดำเนินงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการดำเนินงานองค์การบริหาร
ส่วนตำบลคลองน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการติดตาม
การดำเนินงาน และการประเมินผลขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
                          .
                





  
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย



ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำ
แผนการดำเนินงาน โดยรวบรวมแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่
แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้  เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan) จัดทำขึ้นหลังจากที่ได้
มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว เพื่อแสดงถึงเป้าหมายรายละเอียดแผนงาน/โครงการ กิจกรรม  งบประมาณ ระยะเวลาและแสดงถึงการดำเนินงานจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย ซึ่งจะทำให้แนวทางในการดำเนินงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น



1.2.1  เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด
ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


1.2.2 เพื่อใช้เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งจะทำให้แนวทางในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
1.2.3  เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.2.4  การจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน จะทำให้
การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.2.5 เพื่อนำเสนอร่างแผนการดำเนินงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศใช้     ตามระเบียบฯ  และมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอน  ดังนี้
1.3.1  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่น ๆ        ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1.3.2  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้
คณะกรรมการสนับสนุนการ  
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น         (

คณะกรรมการสนับสนุนการ 

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น         ( 


คณะกรรมการสนับสนุนการ   
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น         (
   


คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    (


คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    (



     
 ผู้บริหารท้องถิ่น                   (

1.4.1 เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
1.4.2  เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผล
1.4.3  ประชาชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
                        (((((((((((
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาและงบประมาณ                                                                                                                                         (แบบ ผด. 01)                                                                                                                   
                                                                       แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
                                                                                องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย


	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวน
งบประมาณ (บาท)
	คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ
ทั้งหมด
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค


	
	

	    1.1  แนวทางการพัฒนา พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
และระบบโครงสร้างพื้นฐานภายในตำบลให้ได้มาตรฐาน เพียงพอ  

	34

	53.13
	9,152,000
	23.64
	กองช่าง


	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวน
งบประมาณ (บาท)
	คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ
ทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม

	
	

	   2.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาด้านการศึกษา การเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
	3
	4.69
	4,658,840
	12.03
	สำนักงานปลัด

	   2.2  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาด้านสาธารณสุข  

	6
	9.37
	510,000
	1.32
	สำนักงานปลัด

	   2.3  แนวทางการพัฒนา จัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
	2
	3.12
	50,000
	0.15
	สำนักงานปลัด

	   2.5  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ
	7
	10.94
	39,000
	0.08
	สำนักงานปลัด

	   2.6  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

	3
	4.69
	23,088,000
	59.63
	สำนักงานปลัด


	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวน
งบประมาณ (บาท)
	คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ
ทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ำ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

	
	

	    4.1  แนวทางการพัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

	3
	4.69
	50,000
	0.14
	สำนักงานปลัด


	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวน
งบประมาณ (บาท)
	คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ
ทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

	
	

	    5.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประกอบกิจกรรมต่างๆ
	4
	6.25
	1,050,000
	2.71
	สำนักงานปลัด

	    5.2  แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและการบริหารจัดการ

	1
	1.56
	20,000


	0.03
	สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง

	    5.4  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนารายได้

	1
	1.56
	100,000
	0.27
	กองคลัง

	รวม

	64
	100
	38,717,840
	100
	


บัญชีสรุปจำนวนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

	ที่
	แผนงาน
	จำนวนครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ
	จำนวน
งบประมาณ (บาท)
	หน่วย
ดำเนินการ

	1
	แผนงานบริหารทั่วไป


	1 รายการ
	854,000
	กองคลัง

	2
	แผนงานการพาณิชย์

	2 รายการ
	121,000
	กองช่าง

	
	รวมทั้งสิ้น

	3 รายการ
	975,000
	


                                                                                                                  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ                                                                                   (แบบ ผด. 02)
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
                                                                                                                    องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
 
1.1  แนวทางการพัฒนา พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานภายในตำบลให้ได้มาตรฐาน เพียงพอ  
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาพรุ หมู่ที่ 1
	สภาพเดิม : เป็นถนนหินคลุก 
มีขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร
ลักษณะโครงการ : โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาพรุ หมู่ที่ 1 
มีขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.พร้อมหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
ตามแบบ อบต.คลองน้อย กำหนด 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

	498,000
	หมู่ที่ 1
ต. คลองน้อย
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองโพธิ์ 
หมู่ที่ 2
  
	สภาพเดิม : เป็นถนนหินคลุก มีขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร
ลักษณะโครงการ : โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 
มีขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.พร้อมหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
ตามแบบ อบต.คลองน้อยกำหนด 
และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
	498,000
	หมู่ที่ 2
ต.คลองน้อย
	
	
	
	
	
	
	     
	
	
	
	
	
	

	3.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองปลิง 3 
หมู่ที่ 3

	สภาพเดิม : เป็นถนนหินคลุก มีขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 130 เมตร
ลักษณะโครงการ : โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองปลิง 3 
หมู่ที่ 3 มีขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 130 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520 ตร.ม.พร้อมหินคลุกไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ 
อบต.คลองน้อยกำหนด 
และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
	325,000
	หมู่ที่ 3
ต.คลองน้อย
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.

	โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายประชาอุทิศ 1  
หมู่ที่ 4
	ลักษณะโครงการ : โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายประชาอุทิศ 1 หมู่ที่ 4 
มีขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร ม. พร้อม
หินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ อบต.คลองน้อยกำหนด 
และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
	498,000
	หมู่ที่ 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายริมคลองสุขุม 
หมู่ที่ 5
	สภาพเดิม : เป็นถนน
หินคลุก มีขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 1,800 เมตร
ลักษณะโครงการ : โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายริมคลองสุขุม หมู่ที่ 5 
มีขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 250 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. พร้อมหินคลุกไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ อบต.คลองน้อยกำหนด 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
	478,000
	หมู่ที่ 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายประชาอุทิศ 2  หมู่ที่ 6
	สภาพเดิม : เป็นถนนหินคลุก มีขนาดกว้าง3.00 เมตร ยาว 700 เมตร
ลักษณะโครงการ : โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายประชาอุทิศ 2 หมู่ที่ 6 
มีขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 
ตร.ม. พร้อมหินคลุกไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ อบต.คลองน้อยกำหนด 
และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
	193,000
	หมู่ที่ 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	โครงการวางท่อระบายน้ำ
บ้านนายธวัชชัย 
ส่งทวน หมู่ที่ 6
	สภาพเดิม : ท่อ คสล. 
เดิมทรุดตัว
ลักษณะโครงการ : โครงการวางท่อระบายน้ำบ้าน
นายธวัชชัย ส่งทวน 
หมู่ที่ 6 โดยใช้ท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าน ศก. 1.00 X 1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน ตามแบบ อบต. คลองน้อยกำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
	208,000
	หมู่ที่ 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายหัวนอนวัด 
หมู่ที่ 7
	สภาพเดิม : เป็นถนนหินคลุก มีขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร
ลักษณะโครงการ : โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหัวนอนวัด หมู่ที่ 7 มีขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. พร้อม
หินคลุกไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร 
ตามแบบ อบต.คลองน้อยกำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
	498,000
	หมู่ที่ 7
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	9
	โครงการก่อสร้าง
ผนังกันดิน
ซอยอ้ายโถ หมู่ที่ 7
	สภาพเดิม : คันคูส่งน้ำ 
ไหล่ทางทรุดตัว
ลักษณะโครงการ : โครงการก่อสร้างผนังกันดิน
ซอยอ้ายโถ หมู่ที่ 7
ทำการก่อสร้างผนังกั้นดิน คสล.ความยาว
ไม่น้อยกว่า 25.50 เมตร 
ตามแบบ อบต.คลองน้อยกำหนด พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

	123,000
	หมู่ที่ 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	โครงการวางท่อระบายน้ำสายปากเล หมู่ที่ 13
	สภาพเดิม : เป็นสะพาน คสล.ชำรุด
ลักษณะโครงการ : โครงการวางท่อระบายน้ำสายปากเล 
หมู่ที่ 13 โดยใช้ท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าน ศก. 1.00 X 1.00 เมตร จำนวน 2 จุดๆ 
ละ 10 ท่อน ตามแบบ อบต.
คลองน้อย กำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
	413,000
	หมู่ที่ 13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายประชาอุทิศ 4  หมู่ที่ 15
	สภาพเดิม : เป็นถนนหินคลุก มีขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 130 เมตร
ลักษณะโครงการ : โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายประชาอุทิศ 4 หมู่ที่ 15 
มีขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 130 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
390 ตร.ม. พร้อมหินคลุก
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
ตามแบบ อบต.คลองน้อยกำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
	248,000
	หมู่ที่ 15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านนายดูล 
หมู่ที่ 17
	สภาพเดิม : เป็นถนนหินคลุก มีขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 315 เมตร
ลักษณะโครงการ : โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนายดูล หมู่ที่ 17 
มีขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม . พร้อม
หินคลุกไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร 
ตามแบบ อบต.คลองน้อยกำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
	498,000
	หมู่ที่ 17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายริมคลอง
แพรกยายร้า 
หมู่ที่ 18
	สภาพเดิม : เป็นถนน
หินคลุก มีขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 700 เมตร
ลักษณะโครงการ : โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายริมคลองแพรกยายร้า 
หมู่ที่ 18 มีขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 250 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. 
พร้อมหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ อบต.คลองน้อยกำหนด และติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

	478,000
	หมู่ที่ 18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	โครงการปรับปรุงทางสาธารณะ
นายชอน หมู่ที่ 1
	สภาพเดิม : เป็นถนนหินผุ 
มีขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 400 เมตร
ลักษณะโครงการ : โครงการปรับปรุงทางสาธารณะ
นายชอน หมู่ที่ 1 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 400 
เมตร โดยใช้วัสดุหินผ่านตะแกรง จำนวน 130 
ลบ.ม. พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
	77,000
	หมู่ที่ 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15           
	โครงการปรับปรุงทางสาธารณะ
มณีวัฒนา 
หมู่ที่ 1 , 5
	สภาพเดิม : เป็นถนนหิน
ผ่านตะแกรง มีขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 400 เมตร
ลักษณะโครงการ : โครงการปรับปรุงทางสาธารณะมณีวัฒนา หมู่ที่  1 , 5  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 400 
เมตร โดยใช้วัสดุหินผ่านตะแกรงถม จำนวน 
120 ลบ.ม. พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย

	71,000
	หมู่ที่ 1 , 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	โครงการปรับปรุงถนนสาย
สวนมะพร้าวนายนิยม – ที่ดินนางแจ่ม หมู่ที่ 6
	สภาพเดิม : เป็นถนนหินคลุก มีขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 600 เมตร
ลักษณะโครงการ : โครงการปรับปรุงถนนสายสวนมะพร้าวนายนิยม – ที่ดิน
นางแจ่ม  หมู่ที่ 6 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 600 
เมตร โดยใช้วัสดุหินผ่านตะแกรงถม จำนวน 30 
ลบ.ม. และใช้วัสดุหินคลุกถม จำนวน 100 ลบ.ม. 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม.
พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย

	77,000
	หมู่ที่ 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	โครงการปรับปรุงถนนสายชัยพัฒนา (อ้ายโถ) หมู่ที่ 7
	สภาพเดิม : เป็นถนนหินคลุก มีขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร
ลักษณะโครงการ : โครงการปรับปรุงถนนสายชัยพัฒนา 
(อ้ายโถ) หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 
โดยใช้วัสดุหินคลุกถม 
จำนวน 300 ลบ.ม.  พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม. 
พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

	182,000
	หมู่ที่ 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	โครงการปรับปรุงถนนสายนอกคลอง หมู่ที่ 8
	สภาพเดิม : เป็นถนนหินคลุก มีขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร
ลักษณะโครงการ : โครงการปรับปรุงถนนสายนอกคลอง 
หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกถม จำนวน 300 ลบ.ม. 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตรม. พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย 
และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

	182,000
	หมู่ที่ 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	โครงการปรับปรุงถนนสายนายเจียม หมู่ที่ 8

	สภาพเดิม : เป็นถนน
หินคลุก มีขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 350 เมตร
ลักษณะโครงการ : โครงการปรับปรุงถนนสายนายเจียม 
หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 350 เมตร โดยใช้วัสดุ
หินคลุกถม 
จำนวน 80 ลบ.ม. 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,050 ตร.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย 

	47,000
	หมู่ที่ 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	โครงการปรับปรุงถนนสายริมเหมืองราชดำริ หมู่ที่ 9
	สภาพเดิม : เป็นถนน
หินคลุก มีขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร
ลักษณะโครงการ : โครงการปรับปรุงถนนสายริมเหมือง
ราชดำริ หมู่ที่ 9 ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
โดยใช้วัสดุหินคลุกถม จำนวน 250 ลบ.ม. 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย 
และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

	153,000
	หมู่ที่ 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	โครงการปรับปรุงถนนสายริมเหมืองราชดำริ หมู่ที่ 10

	สภาพเดิม : เป็นถนน
หินคลุก มีขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร
ลักษณะโครงการ : โครงการปรับปรุงถนนสายริมเหมือง
ราชดำริ หมู่ที่ 10 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกถม จำนวน 250 ลบ.ม. 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,300 
ตร.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ
ตลอดสาย และติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
	153,000
	หมู่ที่ 10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	โครงการปรับปรุงถนนสายประตูน้ำราชดำริ หมู่ที่ 12
	สภาพเดิม : เป็นถนน
หินคลุก มีขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 1,800 เมตร
ลักษณะโครงการ : โครงการปรับปรุงถนนสายประตูน้ำ
ราชดำริ หมู่ที่ 12 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกถม จำนวน 290 ลบ.ม. 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,400 
ตร.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ
ตลอดสาย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
	176,000
	หมู่ที่ 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	โครงการปรับปรุงถนนสายอารีอุทิศ หมู่ที่ 13
	สภาพเดิม : เป็นถนน
หินคลุก มีขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 390 เมตร
ลักษณะโครงการ : โครงการปรับปรุงถนนสายอารีอุทิศ 
หมู่ที่ 13 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 390 เมตร 
โดยใช้วัสดุหินคลุกถม จำนวน 100 ลบ.ม. 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,170 ตร.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย
	59,000
	หมู่ที่ 13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	โครงการปรับปรุงถนนสาย
บ้านนายจำเนียน 
หมู่ที่ 14
	สภาพเดิม : เป็นถนน
หินคลุก มีขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 700 เมตร
ลักษณะโครงการ : โครงการปรับปรุงถนนสายบ้าน
นายจำเนียน หมู่ที่ 14 
มีขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 700 เมตร 
โดยใช้วัสดุหินผุถม จำนวน 600 ลบ.ม. และใช้วัสดุหินคลุกถม 
จำนวน 105 ลบ.ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100 ตร.ม. 
พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
	308,000
	หมู่ที่ 14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	โครงการปรับปรุงถนนสายเขาน้อย ซอย 2  หมู่ที่ 16
	สภาพเดิม : เป็นถนน
หินคลุก มีขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 2,200 เมตร
ลักษณะโครงการ : โครงการปรับปรุงถนน
สายเขาน้อย ซอย 2  
หมู่ที่ 16 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,200 เมตร โดยใช้วัสดุหินผุถม จำนวน 100 ลบ.ม. และใช้วัสดุหินคลุกถม จำนวน 350 ลบ.ม. 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,600 ตร.ม.

พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

	253,000
	หมู่ที่ 16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	โครงการปรับปรุงถนนสายเขาน้อย ซอย 3  หมู่ที่ 16
	สภาพเดิม : เป็นถนน
หินคลุก มีขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 1,400 เมตร
ลักษณะโครงการ : โครงการปรับปรุงถนน
สายเขาน้อย ซอย 3 
หมู่ที่ 16 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 1,400 เมตร 
โดยใช้วัสดุหินผ่านตะแกรงถม จำนวน 100 ลบ.ม. 
และใช้วัสดุหินคลุกถม จำนวน 250 ลบ.ม. 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,200 ตร.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย และติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
	212,000
	หมู่ที่ 16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	โครงการปรับปรุงทางสาธารณะ
สวนนายเล็ก 
หมู่ที่ 16
	สภาพเดิม : เป็นถนน
หินคลุก มีขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 250 เมตร
ลักษณะโครงการ : โครงการปรับปรุงทางสาธารณะ
สวนนายเล็ก หมู่ที่ 16 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 250 เมตร
โดยใช้วัสดุหินคลุกถม จำนวน 100 ลบ.ม. 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 
ตร.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ
ตลอดสาย                 
	59,000
	หมู่ที่ 16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	โครงการปรับปรุงทางสาธารณะ
สวนนายพินโย 
หมู่ที่ 18
	สภาพเดิม : เป็นถนน
หินคลุก มีขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 400 เมตร
ลักษณะโครงการ : โครงการปรับปรุงทางสาธารณะ
สวนนายพินโย 
หมู่ที่ 18 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 400 
เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกถม จำนวน 120 ลบ.ม. 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 
ตร.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ
ตลอดสาย 
                    
	71,000
	หมู่ที่ 18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	โครงการปรับปรุงทางสาธารณะ
นางแช่ม หมู่ที่ 18
	สภาพเดิม : เป็นถนนหิน
ผ่านตะแกรง มีขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 400 เมตร
ลักษณะโครงการ : โครงการปรับปรุงทางสาธารณะ
นางแช่ม หมู่ที่ 18 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 400 
เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกถม จำนวน 120 ลบ.ม. 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,200 ตร.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย      

	71,000
	หมู่ที่ 18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	โครงการปรับปรุงถนนสาย
บ้านนายนอบ 
หมู่ที่ 19
	สภาพเดิม : เป็นถนนหิน
ผ่านตะแกรง มีขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 900 เมตร
ลักษณะโครงการ : โครงการปรับปรุงถนนสายบ้าน
นายนอบ หมู่ที่ 19 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 900 
เมตร โดยใช้วัสดุหินผ่านตะแกรงถม จำนวน 100 
ลบ.ม. และใช้วัสดุ
หินคลุกถม จำนวน 150 
ลบ.ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,700 ตร.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย และติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  
	153,000
	หมู่ที่ 19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านเกาะเสือพัฒนา หมู่ที่ 11
	สภาพเดิม :   -
ลักษณะโครงการ : โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านเกาะเสือ  
หมู่ที่ 11 โดยทำการเจาะบ่อบาดาลลึกไม่น้อยกว่า 190 เมตร พร้อมอุปกรณ์บ่อบาดาล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
	475,000
	หมู่ที่ 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านบางดุก หมู่ที่ 15
	สภาพเดิม : -
ลักษณะโครงการ : โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านบางดุก 
หมู่ที่ 15 โดยทำการเจาะบ่อบาดาลลึกไม่น้อยกว่า 190 เมตร พร้อมอุปกรณ์บ่อบาดาล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
	493,000
	หมู่ที่ 15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	โครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กพร้อมฐาน หมู่ที่ 11
	สภาพเดิม :   -
ลักษณะโครงการ : โครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก
พร้อมฐาน หมู่ที่ 11 โดยทำการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก
พร้อมฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนที่คัดลอกมาจาก 
องค์การบริหารส่วนตำบล
บางศาลา และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย
	262,000
	หมู่ที่ 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	โครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กพร้อมฐาน หมู่ที่ 19
	สภาพเดิม : -
ลักษณะโครงการ : โครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก
พร้อมฐาน หมู่ที่ 19 โดยทำการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก
พร้อมฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนที่คัดลอกมาจาก 
องค์การบริหารส่วนตำบล
บางศาลา และติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
	262,000
	หมู่ที่ 19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม
   2.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาด้านการศึกษา การเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  


	1
	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา
    
	1.1 ค่าอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กสำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
1.2 ค่าจัดการเรียน
การสอน (รายหัว) 
สำหรับเด็กเล็ก
1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
	797,500
	ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
ในสังกัด
อบต. 
คลองน้อย
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองน้อยจำนวน 100 คน 
อัตราคนละ 7.37 บาท 
จำนวน 260 วัน 

	1,341,340
	ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
ในสังกัด
อบต. 
คลองน้อย
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน
สังกัด สพฐ.
	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.
ในเขตตำบลคลองน้อย 
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารสำหรับนักเรียนให้แก่นักเรียน
ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
ในเขตตำบล
คลองน้อย จำนวน 600 คน 
อัตราคนละ 21 บาท
ต่อวัน จำนวน 200 วัน


	2,520,000
	โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลคลองน้อย
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม
 
2.2  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาด้านสาธารณสุข  


	1
	โครงการบริหาร
การจัดการขยะ
ในครัวเรือน
และชุมชน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการการบริหารจัดการขยะในชุมชน
	10,000
	พื้นที่
ตำบล
คลองน้อย
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการสัตว์
ปลอดโรค 
คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธานของสมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

	50,000
	พื้นที่
ตำบล
คลองน้อย
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก

	10,000
	พื้นที่
ตำบล
คลองน้อย
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	.อุดหนุนโครงการปากพนังสะอาด
แก่อำเภอปากพนัง
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่อำเภอปากพนัง ตามโครงการ
ปากพนังสะอาด

	30,000
	ที่ทำการปกครองอำเภอ
ปากพนัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
แก่อำเภอปากพนัง

	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่อำเภอปากพนัง ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดแก่อำเภอปากพนัง

	30,000
	ที่ทำการปกครองอำเภอ
ปากพนัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
	อุดหนุนงบประมาณ
แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 
สำหรับ 19 หมู่บ้าน 
หมู่บ้านละ 20,000 บาท

	380,000
	หมู่บ้านทั้ง 
19 หมู่บ้าน
ในตำบล
คลองน้อย
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม
 
2.3  แนวทางการพัฒนา จัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 


	1
	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาล
สงกรานต์
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่
และเทศกาลสงกรานต์

	20,000
	บริเวณ
หน้า อบต.
คลองน้อย
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ให้ความช่วยเหลือประชาชน
ที่ประสบสาธารณภัย เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค วัสดุอุปกรณ์
ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย สิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพต่างๆ ฯลฯ

	30,000
	พื้นที่
ตำบล
คลองน้อย
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม
   2.5  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ 

	1
	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ
ปากพนัง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานรัฐพิธีถวายบังคม
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(พระปิยะมหาราช)
	อุดหนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานรัฐพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(พระปิยะมหาราช) )
	4,000
	ที่ทำการปกครอง
อำเภอ
ปากพนัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ
ปากพนัง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูร
	อุดหนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรบดินทร
เทพยวรางกูร )
	5,000
	ที่ทำการปกครอง
อำเภอ
ปากพนัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ
ปากพนัง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
	อุดหนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ในสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช)
	5,000
	ที่ทำการปกครอง
อำเภอ
ปากพนัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ
ปากพนัง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 
วันที่ 13 ตุลาคม

	อุดหนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม
	4,000
	ที่ทำการปกครอง
อำเภอ
ปากพนัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ
ปากพนัง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน
พระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี

	อุดหนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ์
พระบรมราชินี)
	5,000
	ที่ทำการปกครอง
อำเภอ
ปากพนัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ
ปากพนัง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุประจำปี 
อำเภอปากพนัง

	อุดหนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุประจำปี อำเภอปากพนัง
	13,000
	ที่ทำการปกครอง
อำเภอ
ปากพนัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ
ปากพนัง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมแห่หมรับงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบประจำปี

	อุดหนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดกิจกรรม
แห่หมรับงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบประจำปี

	3,000
	ที่ทำการปกครอง
อำเภอ
ปากพนัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม
   2.6  ส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์


	1
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ

	16,761,600
	อบต.
คลองน้อย
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	เบี้ยยังชีพความพิการ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพสำหรับผู้พิการ

	6,134,400
	อบต.
คลองน้อย
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพสำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์

	192,000
	อบต.
คลองน้อย
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ำ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
   4.1  ฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


	1
	โครงการ/กิจกรรมการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรม การคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม หรือเพื่อจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 
หรือสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
	20,000
	พื้นที่
ตำบล
คลองน้อย
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
	20,000
	พื้นที่
ตำบล
คลองน้อย
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการวันรักต้นไม้ของชาติ
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันรักต้นไม้
ของชาติ 
	10,000
	พื้นที่
ตำบล
คลองน้อย
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
     5.1  ส่งเสริมและพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ   

	1
	โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย
	20,000
	อำเภอปากปากพนัง
	สนป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	การจัดกิจกรรม/โครงการสำหรับการจัดงานรัฐพิธีในวันสำคัญต่าง ของทางราชการ
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ในการจัดกิจกรรม/โครงการ เกี่ยวกับ
งานพิธีในวันสำคัญของทางราชการ เช่น วันปิยมหาราช 
การจัดกิจกรรม/โครงการเฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งวันสำคัญอื่น ที่ทางราชการกำหนดหรือสั่งการให้ปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีทางราชการ และประเพณีสำคัญทางศาสนา ประเพณีท้องถิ่นต่างๆ ฯลฯ
	10,000
	อบต. 
คลองน้อย
	สนป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
	1,000,000
	ตำบล
คลองน้อย
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง

	20,000
	พื้นที่
ตำบล
คลองน้อย
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
     5.2  พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและการบริหารจัดการ


	1
	อุดหนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอำเภอ 
อำเภอปากพนัง
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ระดับอำเภอ อำเภอปากพนัง

	20,000
	อำเภอ
ปากพนัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
5.4  ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนารายได้


	1
	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษี
	100,000
	อบต.
คลองน้อย

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                  บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                                (แบบ ผด. 02/1)

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
ประเภทครุภัณฑ์
๑. แผนงานบริหารทั่วไป
	ที่
	ครุภัณฑ์
	รายละเอียดของ
ครุภัณฑ์
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 
หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
แบบดับเบิ้ลแค็ป โดยจัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี

	854,000
	อบต.
คลองน้อย
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
๒. แผนงานการพาณิชย์
	ที่
	ครุภัณฑ์
	รายละเอียดของ
ครุภัณฑ์
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

	จัดซื้อ
เครื่องสูบน้ำ
แบบหอยโข่ง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
	เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ
แบบหอยโข่ง 
ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 
สูบน้ำได้ 450 ลิตร/นาที จำนวน 2 เครื่อง 
ราคา
เครื่องละ 11,000 บาท 
รายละเอียด 
เป็นเครื่องสูบน้ำ
แบบหอยโข่ง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดท่อส่ง
ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว (50 มิลลิลิตร) 
สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำ
และของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด พร้อมใช้งาน
	22,000
	กิจการประปา
หมู่บ้าน
อบต.คลองน้อย
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	จัดซื้อ
เครื่องสูบน้ำ
แบบจุ่ม (ซัมเมอร์ส)
	เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ
แบบจุ่ม (ซัมเมอร์ส) 
ขนาด 2 hp จำนวน 
3 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 33,000 บาท 
โดยมีรายละเอียดเป็นชุดปั๊มน้ำบาดาล ขนาด 2 แรงม้า 
ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว สูบน้ำได้
ไม่น้อยกว่า 70 ลิตร/นาที จำนวนใบพัด 14 ใบ 
อุปกรณ์ประกอบ
ของเครื่องปั๊มน้ำบาดาล
และของมอเตอร์ไฟฟ้า
ต้องมีครบชุด พร้อมใช้งาน


	99,000
	กิจการประปา
หมู่บ้าน
อบต.คลองน้อย
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ส่วนที่  1  บทนำ





1.1  บทนำ





1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน





1.3  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน





รวบรวมโครงการ/กิจกรรม





องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้อวถฃฃท





หน่วยงานอื่น





จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน





เสนอร่างแผนการดำเนินงาน





พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน





เสนอร่างแผนฯต่อผู้บริหารท้องถิ่น





ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ





ประกาศใช้





1.4  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน








