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ส่วนที่ 1
บทนำ


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    พ.ศ.   2548   ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน      ซึ่งหมายถึง ”แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน   โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น”   แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ทำให้แนวทางในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและ การจำแนกรายละเอียดต่าง  ๆ  ของแผนงาน / โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปี    สามารถทำได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น


แผนการดำเนินงานต้องจัดทำให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น  ๆ    หรือภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น    การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น
1.1   ลักษณะของแผนการดำเนินงาน
1.1.1 เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาสามปี
1.1.2 จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
1.1.3 แสดงถึงรายละเอียดของโครงการ
 กิจกรรม  ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
1.1.4 เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

            การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.2.1 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีแผนการดำเนินงานการพัฒนาในแต่ละด้านอย่างชัดเจน   เป็นระบบ   และมีทิศทางที่แน่นอน
1.2.2 เพื่อให้ทราบถึงโครงการ/กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในปีงบประมาณนั้น

1.2.3 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถกำหนดห้วงเวลาในการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม  ที่ปรากฏในแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที
1.2.4  เพื่อช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  ที่ปรากฏในแผนการดำเนินงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น


1.3   ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน


การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย  มีกระบวนการจัดทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   (หมวด  5  ข้อ  26 )   ซึ่งได้กำหนดขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานไว้    ดังนี้


1)   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น


2)   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน   และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

1.4    ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
                   1.4.1    เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

                   1.4.2    เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล

********************************

               ส่วนที่ 2
บัญชีโครงการ / กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน  ประจำปี  2553
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
	ยุทธศาสตร์ / แนวทาง
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของงบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
	
	
	
	
	

	1.1 แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายในตำบลให้ได้มาตรฐาน เพียงพอ สะดวกและปลอดภัย
	
	
	
	
	ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	

	รวม
	
	
	
	
	

	2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
	
	
	
	
	

	2.1 แนวทางการสนับสนุนด้านการศึกษา สนับสนุนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
	
	
	
	
	สำนักปลัด

	2.2 แนวทางการรณรงค์ ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดไม่ให้เพิ่มขึ้นและลดจำนวนผู้เกี่ยวข้องเดิมให้ลดลง
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	ยุทธศาสตร์ / แนวทาง
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของงบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	2.3  แนวทางการสนับสนุนกิจกรรมที่เสริมสร้างวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
	
	
	
	
	

	2.4 แนวทางการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
	
	
	
	
	

	2.5 แนวทางการส่งเสริมพัฒนาระบบเตือนภัยสาธารณะป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
	
	
	
	
	

	2.6 แนวทางการส่งเสริมการกีฬาทั้งระดับพื้นฐานและกีฬามวลชน สนับสนุนให้มีสนามกีฬา ลานกิจกรรมและอุปกรณ์การกีฬา
	
	
	
	
	

	2.7 แนวทางการส่งเสริมด้านศาสนา ฟื้นฟูกิจกรรมด้านศาสนา อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  บูรณะบำรุงโบราณสถาน โบราณวัตถุและศาสนสถานอื่นๆ
	
	
	
	
	

	2.8 แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการด้านสาธารณะในระดับชุมชน หมู่บ้านสถานพยาบาล
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	รวม
	
	
	
	
	


	ยุทธศาสตร์ / แนวทาง
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของงบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	
	
	
	
	

	3.1  แนวทางการพัฒนาสนับสนุน ส่งเสริมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรรายย่อยในภาคเกษตร พัฒนาให้ความรู้และเทคนิควิธีการในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
	
	
	
	
	

	3.2 แนวทางการพัฒนาสนับสนุน ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างมูลค่าสินค้า
	
	
	
	
	

	3.3 แนวทางการฟื้นฟู พัฒนาส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ โบราณสถานในพื้นที่  วิถีชีวิตชุมชนและภูมิปัญญาชาวบ้านสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว
	
	
	
	
	

	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
	
	
	
	
	

	4.1 แนวทางการฟื้นฟูสภาพป่าและแม่น้ำลำธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์  สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูรักษาระบบนิเวศ
	
	
	
	
	

	4.2  แนวทางการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึก ความรู้ ความเข้าใจและสร้างค่านิยมเกี่ยวกับการบริโภคที่ยั่งยืนและพอเพียง
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	ยุทธศาสตร์ / แนวทาง
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของงบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	4.3 แนวทางการผลักดันให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน ขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเชื้อ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจ ให้เกิดการลดและคัดแยกขยะในแหล่งกำเนิด สนับการสร้างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล 
	
	
	
	
	

	5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
	
	
	
	
	

	5.1  แนวทางการรณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข
	
	
	
	
	

	5.2 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิและโปร่งใส สนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า
	
	
	
	
	

	5.3 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการในระดับชุมชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูล
	
	
	
	
	

	5.4 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
	
	
	
	
	

	รวม
	
	
	
	
	


                                                                                         แผนการดำเนินงาน   ประจำปี  2553
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
1.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
· เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งทางบกและทางน้ำให้ได้มาตรฐาน  สะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา
· จัดให้มีสาธารณูปโภคเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2552
	พ.ศ.  2553

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
2.
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายคลองน้อย –  นาพรุ  หมู่ที่ 1  
โครงการปรับปรุงถนนสายริมเหมืองพระราชดำริ หมู่ที่ 1  
	กว้าง 4 เมตร ยาว  900 เมตร ทำการปรับปรุงในส่วนที่ชำรุด จาก สะพาน  คสล. -  วัดคลองน้อย โดยใช้หินคลุก จำนวน 75  ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ 38,000.- บาท
กว้าง  3  เมตร ยาว  800 เมตร  โดยใช้หินผ่านตะแกรง  จำนวน 280 ลบ.ม.  พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1  ป้าย    121,500.- บาท 

	หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 1
	ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2550
	พ.ศ.  2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.
4.

5.

	โครงการปรับปรุงถนนสายหนองสิบหาบ-แพรกซ้าย หมู่ที่ 2 
โครงการถมดินปรับบริเวณหน้าศาลา  เอนกประสงค์ หมู่ที่ 4  

โครงการปรับปรุงถนนสายปากเล  หมู่ที่ 6  

	กว้าง 4 เมตร  ยาว 800 เมตร  โดยทำการถมดินลูกรังปรับระดับ  จำนวน 150 ลบ.ม.  และปรับผิวจราจรด้วยหินผ่านตะแกรงจำนวน 240 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบพร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน 1 ป้าย / 155,600.- บาท
โดยใช้ดินลูกรังถมปรับระดับ จำนวน 350 ลบ.ม. และใช้หินคลุกปรับผิวจำนวน 100 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ พร้อมติดตั้งป้าย
กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  300 เมตร โดยใช้หินคลุกจำนวน  150  ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ  / 77,400 บาท

	หมู่ที่  3
หมู่ที่ 4  


	ส่วนโยธา
ส่วนโยธา


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2550
	พ.ศ.  2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6.
7.

8.
9.
	โครงการติดตั้งมาตรน้ำประปาหมู่ที่  6  
โครงการขยายเขตประปา  
หมู่ที่  6
โครงการปรับปรุงถนนสายพระราชดำริ  หมู่ที่  7  
โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์    หมู่ที่  8

	โดยทำการติดตั้งมาตรน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค  ขนาด  2  นิ้ว  จำนวน  1  ชุด  /  17,000  บาท
โดยใช้ท่อ  pvc  ขนาด  2  นิ้ว  ชั้น  8.5  ยาวไม่น้อยกว่า  650  เมตร  พร้อมอุปกรณ์  /58,500  บาท
จากบ้านนายเริ่ม – บ้านนายประดิษฐ  กว้าง  3.00 เมตร  ยาว  500  เมตร  โดยใช้หินผ่านตะแกรงจำนวน  350  ลบ.ม.  พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย   และติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจำนวน  1  ป้าย /151,900  บาท
กว้าง  5.80  เมตร  ยาว  8.00  เมตร  ตามแบบ  อบต. คลองน้อย  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จำนวน 1 ป้าย   /  153,000  บาท

	
	ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2550
	พ.ศ.  2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	10.
11.

12.
	โครงการปรับปรุงถนนสายหนองโพ  หมู่ที่  9
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายวิโรจน์  - บ้านนายรุ่ม  หมู่ที่  10  
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายอ้วน – โรงเรียนบางเนียน  หมู่ที่  10  

	กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  400  เมตร  โดยใช้ดินลูกรังถมระดับ  จำนวน  200 ลูกบาศก์เมตร  ปรับผิวด้วยหินผ่านตะแกรง  จำนวน  200  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย  จำนวน 1 ป้าย / 155,400 บาท    
กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  300  เมตรโดยใช้หินผ่านตะแกรง  จำนวน  180 ลบ.ม.  พร้อมเกลี่ยเรียบ  / 78,000  บาท
กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  300  เมตร  โดยใช้หินผ่านตะแกรง  จำนวน  180  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบ  / 78,000  บาท

	
	ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2550
	พ.ศ.  2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	13.
14.

15.
	โครงการปรับปรุงถนนสายบางกด  หมู่ที่  11  
โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ  
หมู่ที่  12  
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายจำเนียน – บ้านนายอำนวย 
ม.14

	กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  500  เมตร  โดยใช้หินผ่านตะแกรง  จำนวน  200  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย  / 86,800  บาท
กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  820  เมตร  ลึก  1.5  เมตร ท้องกว้าง  1.5   เมตร  หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า  3690  ลูกบาศก์เมตร   พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์   จำนวน 1 ป้าย / 153,000  บาท
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 820  เมตร โดย
ใช้หินผ่านตะแกรง จำนวน 350 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบและติดตั้งป้าย 
จำนวน 1 ป้าย  /  151,900 บาท 

	
	ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2550
	พ.ศ.  2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	16.
17.

18.
	โครงการถมดินลูกรังปรับบริเวณขอบศาลาอเนกประสงค์ ม.18
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายแพรกยายร้า ม.18
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 17  จากบ้านนายโสภณ ผลส่ง – บ้านนายเศียร นางทิ้มให้ จากบ้านนายสมนึก –สวนนายเยื้อน

	โดยใช้ดินลูกรังจำนวน  200 ลบ.ม. ปรับ
 ผิวด้วยหินคลุก จำนวน 30 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ  / 77,600 บาท
กว้าง 4.00 เมตรยาว 2,000 เมตร โดยใช้หินคลุกซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดจำนวน  150 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ / 77,000 บาท
ความยาวไม่น้อยกว่า 1,824 เมตร โดยใช้ท่อ PVC ขนาด  Ø  2 นิ้ว ชั้น 8.5  
พร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย  / 150,000 บาท

	
	ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2550
	พ.ศ.  2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	19.
20.

21.

22.
23.


	โครงการจัดซื้อโคมไฟฟ้าแบบหลอดคู่พร้อมขา  19  หมู่บ้าน
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  ถนนสายเกาะเสือ – เกาะนางโดย ม.3 ,ม.15   
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนริมคลองสุขุม ม.5
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะริมถนนนายโรย ม.11
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะริมถนนประชาธิปัตย์ ม.19
	จำนวน 80 ชุด    19  หมู่บ้าน / 100,000 บาท
โดยทำการติดตั้งสายดับริมรวมระยะทาง 2,700 เมตร  (ตามที่การไฟฟ้าได้กำหนด)  / 240,000 บาท
โดยทำการติดตั้งสายดับ ระยะทาง 1 กม.              
(ตามที่การไฟฟ้าได้กำหนด) /120,000 บาท 
โดยทำการติดตั้งสายดับระยะทาง 750 เมตร (ตามที่การไฟฟ้าได้กำหนด)  /70,000 บาท
โดยทำการติดตั้งสายดับระยะทาง 1400 ม. (ตามที่การไฟฟ้าได้กำหนด)   /150,000 บาท
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2550
	พ.ศ.  2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	24.
25.

26.

27.

28.

	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะริมถนน เกาะเสือ – เกาะนางโดย ม.16 
โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน/ตำบล
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภายฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
โครงการการรณรงค์เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการด้านสาธารณสุข
	โดยทำการติดตั้งสายดับระยะทาง 1 กม.  (ตามที่การไฟฟ้าได้กำหนด) /120,000 บาท
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2550
	พ.ศ.  2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	29.
30.

31.

32.

33.

34.


	โครงการการจัดทำแผนการปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการงานวันเด็ก
โครงการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
โครงการทัศนศึกษาและศึกษาดูงาน
การส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในตำบล  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2550
	พ.ศ.  2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	35.
36.

37.

38.

39.
	การดำเนินงานศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
โครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน 
กิจกรรมด้านต่างๆของอำเภอปากพนัง
การจัดเก็บและการบันทึกข้อมูล จปฐ. ปี 2553

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


	
	หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 3

	ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2550
	พ.ศ.  2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	40.
41.

42.

43.

44.

45.
	โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต.
กิจกรรมการกีฬาหมู่บ้านภายในตำบล 
อุดหนุนการศึกษา
โครงการเทศกาลนครโลก
อุดหนุนกลุ่มสตรีพัฒนาตำบลคลองน้อย
โครงการจัดซื้อโต๊ะ เต้นท์ เก้าอี้
หมู่ที่ 13


	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2550
	พ.ศ.  2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2550
	พ.ศ.  2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
· เพื่อเป็นการพัฒนา สนับสนุนการศึกษาของเยาวชน 
· เพื่อสนับสนุนประเพณีทางศาสนาและอนุรักษ์งานประเพณีท้องถิ่น
· เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมด้านการกีฬา  และป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
· เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต.
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2550
	พ.ศ.  2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
2.

	โครงการสนับสนุนวัสดุการศึกษา
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กให้กับเด็กใน 
-  รร. สพฐ.,     และ
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
	จำนวนนักเรียน 161 คน / 50,000.- บาท
ตั้งงบประมาณไว้  1,186,000.-  บาท
- จำนวน  432 คน ๆ 10 บาท / 200 วัน
- จำนวน  161 คนๆ 10  บาท / 200 วัน 
	
	สำนักปลัด
สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2550
	พ.ศ.  2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3. 

4.

5. 
	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  ให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน สพฐ.
โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
โครงการอุดหนุนประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ ในท้องถิ่น

	ตั้งงบประมาณไว้ 1,111,440.-  
-  อนุบาล-ป. 4 รร. สพฐ.  จำนวน 681 คน ๆละ 5 บาท จำนวน 264 วัน  
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 161 คน ๆละ 5 บาท จำนวน 264  วัน
ตั้งงบไว้ 20,000.- บาท
สนับสนุนงานประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ
ในตำบล  / 100,000.- บาท
	หมู่ที่ 
1-19
หมู่ที่
 1-19
	สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2550
	พ.ศ.  2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6.

7.

8.

9.


	โครงการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต.
โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
โครงการจัดกิจกรรมในพิธีศาสนา รัฐพิธี และประเพณีต่างๆ
โครงการด้านสาธารณสุข 
	สนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต. โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานของ อสม. /190,000.- บาท
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันเด็กแห่งชาติในแต่ละโรงเรียนภายในตำบลคลองน้อย/ 100,000.- บาท
ค่าใช้จ่ายในการพิธีศาสนา รัฐพิธี และประเพณีต่างๆ  / 150,000.- บาท
ค่าดำเนินการในด้านการสาธารณสุข เป็นค่าวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ต่างๆ  / 150,000.- บาท

	หมู่ที่  
1-19
12 โรงเรียน
  หมู่ที่ 1-19
หมู่ที่   1-19

	สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2550
	พ.ศ.  2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	10.

11.

12.

13.


	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน 
โครงการอุดหนุนกิจการศูนย์กีฬาภายในตำบล
โครงการอุดหนุนการศึกษา
โครงการช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
(ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์)

	อบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน /200,000.- บาท
อุดหนุนสนับสนุนศูนย์กีฬาหมู่บ้าน/500,000.- บาท
จ่ายเป็นทุนนักเรียนเรียนดีแต่ยากจน/ 100,000.- บาท
1. ให้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป/    700,000.- บาท (งบ อบต.)
       1,362,000.- บาท (งบถ่ายโอน)
2.ให้เบี้ยยังชีพผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยโรคเอดส์  / 100,000.- บาท  (งบ อบต.)
3. ให้เบี้ยยังชีพคนพิการ / 114,000.- บาท  (งบถ่ายโอน)

	หมู่ที่
1-19
หมู่ที่
1-19
12 โรงเรียน
หมู่ที่
1-19

	สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2550
	พ.ศ.  2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	14.

15.

 16.
	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้นักเรียนในตำบล
โครงการอุดหนุนกิจกรรมด้านต่างๆ  ของอำเภอปากพนัง
โครงการอุดหนุนประเพณีต่างๆในท้องถิ่น

	อุดหนุนอาหารกลางวันเพิ่มเติมจากการได้รับการจัดสรร 270 คน/ 540,000.- บาท
อุดหนุนงานกีฬาระดับอำเภอ และงานประเพณีต่างๆของอำเภอปากพนัง /30,000.- บาท 
อุดหนุนโครงการประเพณีต่างๆในตำบลคลองน้อย/100,000.- บาท
	อ.ปากพนัง
หมู่ที่
1-19

	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
      วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
· เพื่อเป็นการพัฒนาสนับสนุน ส่งเสริมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร พัฒนาให้ความรู้และเทคนิควิธีการในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
· เพื่อพัฒนาสนับสนุน ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนและสนับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างมูลค่าสินค้า
-      เพื่อฟื้นฟู พัฒนาส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์โบราณสถานในพื้นที่
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2550
	พ.ศ.  2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการอุดหนุนกิจการทางด้านอาชีพ กลุ่มเกษตรกรในตำบล

	สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมด้านอาชีพ เช่นการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพต่างๆ ซื้ออุปกรณ์ต่างให้แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ / 500,000.- บาท
	หมู่ที่ 
1-19
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
      วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
· เพื่อเป็นการพัฒนาสนับสนุน ส่งเสริมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร พัฒนาให้ความรู้และเทคนิควิธีการในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
· เพื่อพัฒนาสนับสนุน ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนและสนับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างมูลค่าสินค้า
-      เพื่อฟื้นฟู พัฒนาส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์โบราณสถานในพื้นที่
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2550
	พ.ศ.  2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

	จ่ายเป็นค่าดำเนินการในด้านสิ่งแวดล้อม  เช่น ค่ากำจัดวัชพืช ค่าพันธุ์ไม้ต่างๆ / 20,000.- 
	หมู่ที่ 
1-19
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
      วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
· เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
· เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิและโปร่งใส สนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า
· เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการในระดับชุมชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
· เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2550
	พ.ศ.  2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
2.
	โครงการอบรมพนักงานส่วนตำบล คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.
โครงการประชาสัมพันธ์และการบริหารการจัดเก็บภาษี
	ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยเลี้ยงในการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล  /    105,000.- บาท
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆของอบต. เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อมูลข่าวสารๆ ให้กับประชาชน/  170,000.- บาท

	อบต.
อบต.
	สำนักปลัด,ส่วนการคลัง,
ส่วนโยธา
สำนักปลัด,ส่วนการคลัง,
ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2550
	พ.ศ.  2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.
4.
5.
6.
	โครงการบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินในการบริหาร
โครงการรณรงค์การเลือกตั้งทุกระดับ
โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ

	ซ่อมแซมครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ , เครื่องพิมพ์ดีด , เครื่องถ่ายเอกสาร, รถยนต์ ฯลฯ/240,000.- บาท
ดำเนินการเลือกตั้ง นายก/สมาชิกอบต. ที่ครบวาระเดือน กรกฎาคม 2551/ 800,000.- บาท
จัดหาวัสดุสำนักงาน เช่น ซื้อโต๊ะ, ซื้อคอมพิวเตอร์ Note Book ,ค่ากระดาษ หมึก  กาว  ซอง  ฯลฯ  / 215,200.- บาท
อุดหนุนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ/ 31,000.- บาท
	อบต.
หมู่ที่
1-19
อบต.
หมู่ที่
1-19
	สำนักปลัด,ส่วนการคลัง,
ส่วนโยธา
สำนักปลัด
สำนักปลัด
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